《河北省房屋建筑和市政基础设施

工程施工图设计文件审查要点》

修订大纲

二〇〇九年

《河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》修订大纲

一、修订的范围和主要内容：

（一）本次修编主要是房屋建筑部分，对市政基础设施与房屋建筑工程相关的内容也进行必要的补充和修改；

（二）程序和政策性审查的部分内容；

（三）前引部分，包括：封面扉页、发布通知、前言、目次。

（四）技术性审查内容及规定：

1、房屋建筑各专业审查内容：建筑专业、结构专业、给水排水专业、电气专业（含智能化办公及自动控制、通信）、采暖通风专业、岩土勘察专业。

2、建筑节能是本次修编重点；在相关专业中单列修编。

3、防空地下室涉及抗震内容的可列入房屋建筑各专业，不再单独修编。

4、本次修订的重点：

1）房屋建筑工程中按照国家新修订的《抗震设计规范》（GB5001-2001 2008年版）和新的《工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）对原“施工图审查要点”进行修订；

2）按照住房和城乡建设部文件《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建质[2008]216号2008年版）的规定，提出审查内容。

3）对全省各施工图审查机构提出的有代表性的共性问题，从事施工图审查遇到的不好掌握和运用以及现行规范未明确规定和各方意见不统一的问题，给出必要的说明和明确的建议。

4）根据建设部、省历次节能检查中发现的相关专业存在的建筑节能问题，进一步明确节能审查的要求和内容。明确规定相关专业应提供的计算书的要求和内容，以及各专业存在的共性问题。

5）应修订的其他内容。

二、目的、意义：

为了统一工作要求、标准，更好的指导全省施工图审查工作，提高施工图审查质量，根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件管理办法》（建设部令134号）等有关法律法规的规定，结合我省实际修订“施工图审查要点”。

近期国家对抗震规范和抗震设防分类标准都进行了修订；随着施工图审查工作的深入，省内大型的高层、超高层建筑的不断增多，施工图审查遇到技术问题出现了新的变化，原“审查要点”不能完全适应新的规范、标准和新形势的要求；复杂的、超高层建筑的审查中发现问题较多需要统一审查内容和标准。统一理解掌握和执行新的规范，便于施工图审查人员抓住重点，严格把关，规范操作，确保施工图审查质量。

三、编制依据：

1、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等。国家和省内有关的政策法规。

2、国家经过重新修订的规范、标准、强制性标准（条文）的各技术标准、规范的现行有效版本。

3、河北省工程勘察设计咨询协会关于组织修订《河北省房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查要点》的通知。（待发）

4、住宅和城乡建设部文件，建质[2008]216号关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）的通知。

5、参考资料：

1）建设部工程质量安全监督与行业发展司组织编写的《施工图设计文件审查要点》。

2）北京建筑设计标准化办公室组织编写的《建筑设计技术细则》（地基基础部分除外）。

四、主要技术关键

施工图设计文件审查结果应满足建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令134号）要求的审查内容、深度、质量标准；保证施工图设计文件在涉及公众安全、人身健康、环境保护和公共利益等方面符合要求，达到节能标准，适当考虑提高社会和经济效益，保证审查合格后的施工图设计文件在内容方面、质量方面符合国家现行的强制性标准要求，技术质量责任到位。

五、编制方法和实施方案：

1、组成《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点修订》委员会和专家组。委员会设主任委员、副主任委员、委员若干名。

2、成立专家委员会，由若干名相关专业专家组成，确定各专业的编写人员、审校人员。

3、实施计划：

| 时间 | 完成工作内容 |
| --- | --- |
| 2009.1月 | 起草修订大纲、报批、召开审查委员会及专家委员会。 |
| 2009.2月 | 收集全省各审图机构意见及汇总历次质量抽查存在问题。 |
| 2009.3月 | 编写修订内容，讨论，修改。 |
| 2009.4月 | 征求意见汇总，召开论证会、审查会，修订定稿。 |
| 2009.5月底 | 报批，发布执行。 |

六、组织形式及成员组成：

编制委员会：设立主任委员、副主任委员及委员若干人

职责：全面负责修订工作，组织审查，定稿报批。

编写专家组：设组长一人

成员：专家组成员（见专家名单表）

职责：按专家组成员分工，负责收集各专业的修订稿起草，修改，审核，定稿。

各专业的审核人为专业负责人，负责本专业的分工、审核、论证、定稿等工作。

编写人：起草各专业的修订稿文件。

编写委员会组成：

主任委员：梁军

副主任委员：李建秋、杨君林

委员：孙贺臣、王玉民、荣丰、刘颖、刘宝才

主编：孙贺臣

编写人员：

程序性审查：付相龙、王玉民

房屋建筑：陈立民、雷志民、刘雅丽、王玉民、孙贺臣、张玉荣、刘呈祥、梁牧、张建新、尚奇志、邢绍孟

岩土勘察：周保良、李建华

编制单位：

石家庄市建设局勘察设计处

河北贺宸工程设计咨询事务所

河北玉民工程设计咨询事务所有限公司

河北荣丰工程设计咨询事务所

河北刘颖工程设计咨询有限公司

河北安泰岩土工程设计咨询有限公司（邯郸）

七、内容构成及文本框架：

1、原则上与2008年2月20日出版发行的经河北省建设厅批准的《河北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查要点》文本框架及编制格式相同。

2、关于结构抗震部分：可按GB5001-2001（2008年版）要求进行修改、补充、完善。相应的抗震设防分类标准也应执行GB50223-2008版本，并进行修改。其他专业有需要执行新规范、标准内容，也可对相应内容进行修改。

3、关于历次建设部、省建设厅、各社区市的质量抽查发现的问题和征求全省各地意见提出的问题应在相应章节的相关内容中单列，在内容后加以补充完善。书写格式为：

[问题]：……

[分析说明]：……

[建议]：……

如：结构专业

[问题]：什么是框架结构刚域？计算时如何确定刚域？

[说明分析]：

刚域是在内力与位移计算中，可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ3-2002节第5.3.4条公式（5.3.4）计算。SATWE程序软件可自动形成。刚域的判断应是当梁、柱截面都较时，可计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。仅用于框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底，也不是梁长取到柱边。计算时是否考虑刚域应加以分析，根据实际情况确定。

[建议]：

1.当梁、柱的截面都不很大，计算的内力和配筋很大时，可酌情取刚域；

2.当梁的线刚度较小，柱的线刚度较大时，可取刚域；

3.……

4.……

5.采用混合结构时，（型钢混凝土梁、柱）入钢管混凝土柱、型钢混凝土梁）取刚域应慎重。

文章写法：章、节、条、款项。其它要求参照原2002年2月出版的审查要点。